**项目名称：**Fashion TV

1. **项目当前开发汇报：**

1.0 版本已经开发完毕，目前 1.1 版本已经进入开发中后期，已经完成了内容编辑系统的搭建、视频库同步及备份的管理、APP 应用的部分功能的开发（具体的功能完成进度详见附件一）。

1. **下一步开发规划：**

2.0 版本已经进入规划阶段，该版本将添加 VIP 会员功能（具体会员功能还待确定）、视频广告系统、视频前 15 秒（待定）预览播放等功能，并针对数据统计对 APP 应用进行更多的埋点。

微信平台版本（微网站）的 Fashion TV 将在 2.0 版本同步进行开发。

1. **问题汇总：**
2. 阿里大于（短信验证码）账号、百度应用市场及小米应用市场所需的博睿智达支付宝账号一直未能通过验证（目前北京方面说是博睿智达的法人身份证过期）
3. Fashion TV 没有版权授权书，无法上APP市场。

**项目名称：**Fashion TV

**附件一： 1.1 版本的项目详细进度**

1. 内容编辑系统
   1. 已完成的功能
      1. 视频词条编辑模块（包含编辑、删除、发布、推荐等功能）
      2. 用户管理模块（包含编辑、删除等功能）
      3. 管理员管理模块（包含创建、编辑、禁用等功能）
      4. 横幅广告管理模块（包含创建、编辑、发布等功能）
   2. 未完成/待规划的功能
      1. 数据统计模块（包含用户数据、广告数据、视频数据等统计）
      2. 搜索模块（包含并不限定用户搜索、视频搜索等模块）
      3. 文章管理模块
      4. 视频广告模块
2. APP 应用
   1. 已完成的功能
      1. 用户的注册、登录、登出
      2. 查看推荐视频集合
      3. 播放、收藏、点赞视频
   2. 未完成/待规划的功能
      1. 用户间的关注、查看
      2. 用户对视频的收藏、点赞列表
      3. 更多的数据统计埋点