**“Fashion World”项目**

**开发团队 进度汇报**

**2017年6月22日**

1. **项目目前现状**
2. **项目所需配合**
3. **项目所需文件申请**

光耀天润集团厦门正辰通信科技有限公司

1. **项目目前现状（项目封装时间2017年6月26日）**
2. **项目进度：**
3. **已完成**
   * 服务端
     + 用户登录、手机注册接口
     + 视频列表接口、推荐视频列表（包含频道/分类过滤）接口、视频详情接口
     + Live 视频接口
     + 服务端进行视频源同步
   * 客户端
     + iOS
       - 用户登录、手机注册
     + Android
       - 用户登录、手机注册
       - Fashion TV 频道首页
       - Fashion One 频道首页
   * 管理后台
     + 系统管理
       - 管理账号管理：包含账号列表、修改账号、添加账号和移除账号功能
     + 媒体管理
       - 视频管理
         1. 多个维度视频列表（已发布视频、未发布视频、已推荐视频、已删除视频）
         2. 包含视频预览、编辑、删除、上下架功能
4. **未完成**
   * 服务端
     + 用户模块相关接口未开发
     + 数据统计相关接口未开发
   * 客户端
     + iOS
       - 视频相关页面未制作
     + Android
       - 视频详情相关界面未制作
   * 管理后台
     + 用户模块未开发
     + 数据统计未开发
5. **项目所需配合**
6. 博瑞智达：需要提供短信相关的账号（用于发送验证码）
7. 博锐智达：需要提供企业支付宝账号（用于之后支付接口的开发）
8. 运营团队：前期需要对视频资料进行编辑
9. **项目所需文件申请**
10. **网络文化经营许可证**
11. 需要营业执照中经营范围需包含“从事互联网文化活动”，目前未包含这个范围。
12. Icp备案、域名备案
13. 需要域名确定才可以申请（FashionTV 域名已有，但 Fashion World 没有）。
14. **ICP证**